EMI - code

**AirConseil**

**V1.0**

**Historique des révisions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Auteur** |
| <22/05/2021> | <1.0> | <Elaboration du plan de l’itération > | Housame Ezzin |
| <22/05/2021> | <1.1> | <Modification au niveau des taches délègues a chaque personne > | Housame Ezzin |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Table des matières**

1. [Introduction 4](#_TOC_250008)
   1. [Objectif 4](#_TOC_250007)
   2. [Portée 4](#_TOC_250006)
   3. [Références 4](#_TOC_250005)
   4. [Contenu du document 4](#_TOC_250004)
2. [Plan 4](#_TOC_250003)
3. [Ressources 4](#_TOC_250002)
4. [Cas d’utilisation 4](#_TOC_250001)
5. [Critères d’évaluation 5](#_TOC_250000)

# Introduction

**Plan d'Itération**

*Ce document va nous permettre de voir les aspects par lesquelles on va commencer pour développer notre application et la division des taches entre l’équipe.*

## Objectif

Ce plan a pour objectif de planifier a la seul itération de la phase inception.

## Portée

Ce document va pousser le projet a commencer pour réussir par la suite. car il va donner a travers l’effort fait par le chef de projet dans la planification de cette itération pour éclaircir pour le reste de l’équipe le travail à faire.

## Références:

* + - Document Vision
    - Document des risques
    - Document planning général
    - Document planning d’itération prochaine.

## Contenu du document

Ce document va nous donner une vision claire sur comment le développement de notre projet va se dérouler et comment les tache vont être distribuée entre l’équipe.

# Plan

Cette itération dure du 03 Mai au 08 mai 2021 et le tableau ci-dessous résume les activités nécessaires réalisées:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Groupe d’activités** | **Charges** | **Début** | **Fin** | **Participants** |
| Vision | 2h | 03/05/2021 | 04/05/2021 | Ayoub Oukrirou Yassine Naciri |
| Plan général | 4h | 04/05/2021 | 06/05/2021 | Housame Ezzine  Mohcine Ibrahimi |
| Liste des risques | 2h | 05/05/2021 | 06/05/2021 | Hiba Boukhrisi |
| Plan d’itération | 2h | 06/05/2021 | 07/05/2021 | Housame |
| Planifier IT1 de la phase élaboration | 2h | 07/05/2021 | 08/05/2021 | Ayoub Oukrirou |
|  |  |  |  |  |

# Ressources :

|  |  |
| --- | --- |
| Rôle : | Membre : |
| Chef de projet | Housame Ezin |
| Rédacteurs des documents à rendre | Mohcine Ibrahimi |
| Planifier IT1 de la phase élaboration | Ayoub Oukrirou |

# Cas d’utilisation

*[Dressez la liste des cas d'utilisation et des scénarios qui sont élaborés pour cette itération.]*

# Critères d’évaluation :

Les critères d’évaluation de cette itération sont les suivants :

* Tous les documents doivent être rédigés.
* Spécifier les cas d’utilisation pour l’architecture.
* Respect du délai.